מסמך אפיון והצעת Scope ראשונית
מערכת אוטומציה למסירה, ויתור ואימוץ כלבים
פנסיון בשדות | מאור לוי
לביא שירותי תוכנה
24 ביוני 2026

מטרת המסמך: להגדיר בסיס מוצרי וטכנולוגי למערכת שתנהל מקצה לקצה את תהליכי מסירת הכלבים, שירות מסירה מהבית, איתור מאמצים, טפסים דיגיטליים, תקשורת וואטסאפ, מעקב מול רשויות והרחבה עתידית ל-CRM ואוטומציות נוספות של העסק.

תוכן עניינים

תקציר מנהלים

חזון עסקי ומטרות המערכת

מצב קיים וכאבים תפעוליים

מודל השירותים העסקי

תהליך עבודה מקצה לקצה

מודולים במערכת

בק אופיס ו-CRM תפעולי

ארכיטקטורה טכנולוגית מומלצת

מודל נתונים ראשוני

אינטגרציות

אבטחת מידע, פרטיות ורגולציה

שלבי ביצוע וגבולות Scope

Backlog עתידי מתוך הערות מאור

1. תקציר מנהלים

פנסיון בשדות מעוניין להפוך את תחום המסירה והאימוץ של כלבים משירות ידני, רגיש ומפוזר לשירות דיגיטלי מנוהל, דיסקרטי, אוטומטי ומבוסס דאטה. המערכת תטפל בלידים שמגיעים מהאתר ומוואטסאפ, תנהל שיחה ראשונית באמצעות סוכן חכם, תסביר ללקוח את האפשרויות הקיימות, תאפשר הרשמה ותשלום, תפתח תיק לכלב, תנהל את הצגתו למאמצים, תתמוך בטפסים דיגיטליים וחתימות, ותנהל את המעקב מול הרשויות עד קליטת העברת הבעלות.

המערכת אינה נבנית כטופס נקודתי בלבד. היא נבנית כבסיס CRM תפעולי של פנסיון בשדות: דאטהבייס עצמאי, בק אופיס לעובדים, מנוע אוטומציות, סוכני AI, אינטגרציה לוואטסאפ, תשתית תשלומים, תשתית מסמכים, ובהמשך תמיכה גם בפנסיון חופשות, חנות מזון, קופונים, הנהלת חשבונות ותהליכים עסקיים נוספים.

בשלב הראשון ה-Scope יתמקד בתהליך מסירת כלב ואימוצו, כולל שירות חדש של מסירה מהבית. רכיבי הפנסיון, החנות, החשבונאות והמשפטי יופיעו במסמך כ-Backlog עתידי ולא כחלק מחבילת הביצוע הראשונית, למעט נקודות אינטגרציה תשתיתיות שנכון לבנות כבר מהיום הראשון.

2. חזון עסקי ומטרות המערכת

להפוך את תהליך המסירה והאימוץ לשירות עסקי מובנה, מכובד ודיסקרטי, ולא לעבודה ידנית שמנוהלת בין וואטסאפים, מיילים ומאנדיי.

לצמצם את העומס התפעולי על עובדי שדות באמצעות אוטומציה, משימות, תזכורות, סטטוסים וסוכן חכם.

לתת למוסר הכלב חוויה רגישה ולא שיפוטית: הסבר ברור, אפשרויות שירות, תשלום מסודר ותהליך שאין בו חשיפה ציבורית מיותרת.

לתת למאמץ חוויה אטרקטיבית: קטלוג כלבים ברור, תמונות יפות, פרטים אמינים, הטבות אימוץ וחיבור פשוט לכלב מתאים.

לייצר בסיס נתונים אחד לכלבים, מוסרים, מאמצים, טפסים, מסמכים, תשלומים, רשויות, פניות וסטטוסים.

להניח תשתית להרחבות עתידיות: פנסיון חופשות, חנות מזון, הודעות ללקוחות עבר, אוטומציות שיווקיות וסוכני AI נוספים.

3. מצב קיים וכאבים תפעוליים

כיום קיימים אתר, תהליכים במאנדיי CRM, אוטומציות ב-Make ותהליכים ידניים בוואטסאפ ובמייל. התהליכים נותנים מענה בסיסי, אך הם לא בנויים כמערכת מוצרית אחידה ולא מאפשרים שליטה מלאה, מעקב תפעולי, דאטה איכותי והתרחבות מסודרת.

| כאב / פער | השפעה עסקית | מענה מוצע במערכת |
| --- | --- | --- |
| לידים של ויתור/מסירה לא תמיד מוזנים או לא נקלטים במאנדיי | אובדן פניות, חוסר רציפות, עבודה ידנית | טופס אתר ו-Webhook ישירות למערכת; יצירת תיק אוטומטית; סנכרון מעבר למאנדיי אם נדרש |
| העברת בעלות מול רשויות דורשת מעקב לאחר שליחת המייל | אין ודאות שהבעלות עודכנה בפועל | סטטוס תהליך, תזכורת לאחר X ימים, מייל המשך, משימה ידנית לעובד, שמירת אישור קליטה |
| טפסים, צילומי ת.ז ותמונה עם הכלב מפוזרים בערוצים שונים | סיכון לאובדן מסמכים ופגיעה בפרטיות | העלאת מסמכים מאובטחת, שיוך לתיק, הרשאות, לוג גישה ושמירת מסמכים מסודרת |
| מאמצים לא רואים חוויה דיגיטלית מלאה של הכלבים הזמינים | פחות פניות איכותיות ופחות אימוצים | קטלוג אימוץ באתר עם פרופיל כלב, תמונות, טמפרמנט, מיקום והטבות |
| העסק רוצה להתרחב לאוטומציות AI נוספות | מאנדיי+Make מוגבלים כבסיס ארוך טווח | אפליקציה עצמאית עם API, DB, Backoffice, תורים, Agents ואינטגרציות |

4. מודל השירותים העסקי

4.1 מסירה מלאה לפנסיון

במסלול זה הלקוח שמבקש לוותר על הכלב משלם על השירות כ-600 ש״ח לחודש למשך שנה, כלומר 7,200 ש״ח. הפנסיון מקבל את הכלב, מעביר את הבעלות על שמו, ומאותו רגע המוסר סיים את חלקו. לאחר מכן הפנסיון מחפש לכלב בית ומוסר אותו הלאה למאמץ מתאים.

הפנסיון הוא המקבל בעת המסירה הראשונה.

כאשר הכלב נמסר למאמץ, הפנסיון הוא המוסר והמאמץ הוא המקבל.

בכל מעבר בעלות יש לנהל טפסים, חתימות, צילומי תעודות זהות, תמונה עם הכלב ומעקב מול הרשויות הרלוונטיות.

4.2 מסירה מהבית - מנוי חודשי

במסלול החדש המוסר משלם מנוי חודשי של 1,000 ש״ח, אך הכלב נשאר בביתו. פנסיון בשדות פועל לאיתור מאמץ מתאים, מייצר חשיפה מנוהלת ודיסקרטית לכלב, ומציע למאמץ חבילת אימוץ נדיבה מתוך הסכום המשולם: חיסונים, אוכל לחודש, הטבות ושירותים משלימים.

המוסר נשאר בעל הכלב עד למציאת מאמץ או עד מעבר למסלול מסירה לפנסיון.

אם הכלב נמסר ישירות מהבית למאמץ, המערכת מנהלת העברת בעלות מהמוסר למאמץ.

אם עברו מספר חודשים והכלב לא אומץ, הסכומים ששולמו נספרים לצורך המסלול המלא.

לאחר 7 חודשי מנוי, המוסר למעשה השלים 7,000 ש״ח ויכול להשאיר את הכלב בפנסיון לפי תנאי השירות שייקבעו.

המוסר יכול בכל שלב להשלים את יתרת הסכום ולעבור למסירה מלאה לפנסיון.

4.3 ערך למוסר וערך למאמץ

| צד בתהליך | ערך עסקי / רגשי |
| --- | --- |
| המוסר | שירות דיסקרטי, רגיש ולא שיפוטי; חיסכון בהתעסקות עם עמותות, פוסטים, פעילים ברשתות ופניות לא רלוונטיות; תהליך מסודר למציאת בית לכלב. |
| המאמץ | אפשרות לבחור כלב בצורה נוחה, לקבל מידע מסודר, ליהנות מחבילת אימוץ ולבצע תהליך דיגיטלי במקום כאב ראש בירוקרטי. |
| פנסיון בשדות | הפיכת כאב שוק לשירות פרימיום; דאטה מסודר; תהליכים אוטומטיים; יצירת קשר עתידי עם מאמצים לרכישת מזון ושירותים. |

5. תהליך עבודה מקצה לקצה

5.1 תהליך מוסר כלב

לקוח נכנס לאתר פנסיון בשדות לדף מסירת כלב או סורק קוד QR ייעודי.

הלקוח ממלא פרטים בסיסיים: שם, טלפון, יישוב/רשות, פרטי הכלב, גיל, גזע, מצב רפואי, אופי, תמונות וסיבת המסירה ברמת פירוט שתוגדר.

נפתח Lead ותיק ראשוני במערכת. במקביל נשלחת הודעת וואטסאפ אוטומטית מהסוכן החכם.

הסוכן מסביר בצורה רגישה את האפשרויות: מסירה לפנסיון, מסירה מהבית, המשך שיחה עם נציג או קבלת קישור לתשלום/הרשמה.

הסוכן אוסף מידע חסר, מוודא הבנה בסיסית ומסווג את הליד לפי מסלול רצוי, דחיפות, התאמת הכלב, מיקום ורמת סיכון תפעולי.

במקרה של המשך עצמאי: נשלח קישור תשלום והרשמה. במקרה של צורך אנושי: נפתחת משימה לנציג שדות.

לאחר תשלום או אישור נציג, נפתח תיק כלב מלא והכלב נכנס לסטטוס מתאים: “מועמד למסירה מהבית”, “ממתין לקליטה בפנסיון” או “זמין לאימוץ”.

המערכת מפיקה משימות, מסמכים, תזכורות וסטטוסים להמשך תהליך.

5.2 תהליך מאמץ

מאמץ נכנס לאתר ורואה קטלוג כלבים זמינים לאימוץ עם תמונות, שמות, גיל, גודל, אופי, מיקום וסטטוס.

המאמץ מבין כבר בדף הכלב כי אימוץ דרך שדות כולל סל אימוץ/הטבות שמקלות על תחילת הדרך.

המאמץ משאיר פרטים או פונה בוואטסאפ. הסוכן שואל שאלות התאמה בסיסיות: ניסיון עם כלבים, בית/חצר, ילדים, כלבים נוספים, מיקום, גודל רצוי, רמת אנרגיה, שפה מועדפת וכדומה.

המערכת מציעה התאמות רלוונטיות מתוך רשימת הכלבים. עבור כלב שנמצא בבית המוסר, המערכת מבקשת הסכמה להעברת פרטי המאמץ למוסר.

כאשר יש עניין הדדי, המערכת מתאמת ביקור/שיחה/מפגש בהתאם לכללים שייקבעו.

אם האימוץ מתקדם, המערכת מתחילה תהליך דיגיטלי: טפסים, חתימות, צילומי ת.ז, תמונה של המאמץ עם הכלב והפקת מייל מסודר לרשויות.

לאחר האימוץ המערכת מבקשת סרטון/תמונה של הכלב בבית החדש, שומרת בתיק ומפעילה סדרת הודעות המשך: בדיקת שביעות רצון, חנות מזון, קופונים ושירותים משלימים.

5.3 העברת בעלות מול רשויות

המערכת תתמוך בשלושה תרחישי העברת בעלות עיקריים:

| תרחיש | מוסר | מקבל | רשות מוסר | רשות מקבל |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מסירה מלאה לפנסיון | בעל הכלב המקורי | פנסיון בשדות | הרשות של המוסר | הרשות של הפנסיון |
| אימוץ מכלב שנמצא בפנסיון | פנסיון בשדות | המאמץ | הרשות של הפנסיון | הרשות של המאמץ |
| מסירה מהבית ישירות למאמץ | בעל הכלב המקורי | המאמץ | הרשות של המוסר | הרשות של המאמץ |

המערכת תנהל תיק העברת בעלות הכולל טופס חתום, צילום תעודת זהות של המוסר, צילום תעודת זהות של המקבל, תמונה של המקבל עם הכלב, מיילים שנשלחו לרשויות, תזכורות המשך, תגובות מהרשויות ואישור סופי ככל שהתקבל.

6. מודולים במערכת

| מודול | תיאור | תוצרים עיקריים |
| --- | --- | --- |
| ניהול לידים | קליטת פניות מהאתר, QR, וואטסאפ, טפסים וקמפיינים. | Lead, מקור פנייה, סטטוס, שיוך למסלול, משימות המשך. |
| סוכן וואטסאפ חכם | שיחה רגישה עם מוסרים ומאמצים, איסוף מידע, הסבר שירותים, הכוונה לתשלום או לנציג. | שיחות, סיכומים, תיוגים, המלצת מסלול, העברה לאדם. |
| ניהול כלבים | פרופיל מלא לכלב: פרטים, תמונות, אופי, בריאות, חיסונים, שבב, מיקום, סטטוס אימוץ. | Dog Profile, גלריה, זמינות לאימוץ, היסטוריית בעלויות. |
| קטלוג אימוץ באתר | דפי כלבים זמינים לאימוץ עם תמונות יפות וקריאה לפעולה. | דף רשימה, דף כלב, טופס פנייה, הטבות אימוץ. |
| טפסים ו-QR | טפסי מוסר, מאמץ, אימוץ, העלאת ת.ז, תמונה עם הכלב וטפסים פנימיים. | קישורים ייעודיים, טפסים מותאמי מובייל, שמירה לתיק. |
| חתימות דיגיטליות | שליחת טופסי מסירה והעברת בעלות לחתימה דיגיטלית. | טופס חתום, חותמת זמן, סטטוס חתימה. |
| רשויות וטרינריות | מאגר רשויות, כתובות מייל, טלפונים, שיוך יישובים, תבניות מייל וכללי מעקב. | Authority Directory, שליחת מיילים, Follow-up, אישור קליטה. |
| תשלומים ומנויים | תשלום מסירה מלאה, מנוי מסירה מהבית, השלמת סכום, מעקב תשלומים. | עסקאות, מנויים, יתרות, סטטוס תשלום. |
| Backoffice CRM | מערכת עבודה לעובדי שדות לניהול כל התהליכים. | דשבורדים, סטטוסים, משימות, חיפוש, הרשאות. |
| אוטומציות | מנוע אירועים: תזכורות, מיילים, הודעות, משימות, עדכוני סטטוס. | Workflow Engine, Jobs, Logs, Alerts. |

7. בק אופיס ו-CRM תפעולי

כיוון שהמערכת מיועדת להיות בסיס ארוך טווח לפעילות שדות, הבק אופיס ייבנה כבר מהיום הראשון כמערכת CRM תפעולית ולא רק כניהול טופס. המשתמשים בשדות יוכלו לראות תהליכים, להתערב ידנית, לשנות סטטוסים, לצפות במסמכים, לשלוח הודעות, לעקוב אחרי תשלומים ולנהל את קטלוג הכלבים.

7.1 מסכים מרכזיים

דשבורד ראשי: לידים חדשים, כלבים זמינים, תהליכי העברת בעלות פתוחים, תשלומים ממתינים, משימות באיחור.

מסך לידים: סינון לפי מקור, מסלול, סטטוס, עובד מטפל, תאריך כניסה ורמת דחיפות.

תיק כלב: פרטי כלב, תמונות, בעלים נוכחי, היסטוריית בעלויות, מאמצים מתעניינים, מסמכים, תשלומים, משימות והערות.

תיק מוסר: פרטי איש קשר, כלבים, מסלול שירות, הסכמים, תשלומים ושיחות וואטסאפ.

תיק מאמץ: העדפות, כלבים שהוצגו לו, פגישות, אימוץ שבוצע, הטבות, הצעות חנות והיסטוריית קשר.

מסך רשויות: ניהול יישובים, רשויות, מיילים, אנשי קשר, תבניות מייל וכללי SLA.

מסך אוטומציות: צפייה בהרצות, שגיאות, הודעות שנשלחו ומשימות שנוצרו.

7.2 הרשאות

| תפקיד | הרשאות מוצעות |
| --- | --- |
| מנהל מערכת / מאור | גישה מלאה לכל המודולים, הגדרות, רשויות, אוטומציות ודוחות. |
| עובד תפעול אימוצים | ניהול לידים, כלבים, מאמצים, טפסים, משימות והודעות. ללא הגדרות מערכת רגישות. |
| עובד חנות / שירות לקוחות | גישה מוגבלת ללקוחות, הזמנות, קופונים והודעות המשך. לא למסמכי ת.ז אלא אם נדרש. |
| כספים | תשלומים, מנויים, דוחות וייצוא נתונים. ללא גישה חופשית לתמונות ת.ז. |

8. ארכיטקטורה טכנולוגית מומלצת

ההמלצה היא לבנות אפליקציה עצמאית המבוססת על Backend ו-Frontend בשרתי לביא שירותי תוכנה, עם שילוב מבוקר באתר הקיים של שדות. האתר הנוכחי ככל הנראה מבוסס WordPress ולכן אין צורך להחליף אותו בשלב הראשון; נכון לשלב בו רכיבי Frontend חדשים כעמודים, Embeds או תתי-נתיבים ייעודיים.

8.1 עקרונות ארכיטקטורה

Core עצמאי: הדאטה הקריטי לא יישב רק במאנדיי או ב-Make אלא בבסיס נתונים בשליטת המערכת.

API First: כל פעולה חשובה תיחשף דרך API פנימי מסודר כדי לאפשר הרחבות עתידיות.

Event Driven: פעולות כמו תשלום, חתימה, העלאת מסמך, שליחת מייל או תגובת רשות ייצרו אירועים שמפעילים אוטומציות.

Human in the Loop: הסוכן החכם לא מחליף עובדים בנקודות רגישות אלא אוסף מידע, מסביר, מסכם ומסלים לאדם כשצריך.

Privacy by Design: ת.ז ותמונות נשמרות בצורה מאובטחת, עם מינימום מידע, הרשאות ולוג גישה.

Modular CRM: מודול המסירה והאימוץ הוא הראשון, אך המבנה תומך בעתיד בפנסיון, חנות, חשבוניות, קמפיינים ושירות לקוחות.

8.2 רכיבי מערכת מוצעים

| רכיב | המלצה |
| --- | --- |
| Frontend | React / Next.js או React SPA מותאם מובייל ומחשב. שילוב באתר WordPress באמצעות Embed, iframe מאובטח, reverse proxy או תת-דומיין ייעודי. |
| Backend | Python FastAPI כ-API מרכזי, עם שכבת שירותים עסקיים ברורה לכל מודול. |
| Database | PostgreSQL כבסיס נתונים רלציוני מרכזי. מתאים לישויות CRM, סטטוסים, הרשאות, תשלומים ורשויות. |
| Object Storage | אחסון קבצים מאובטח לתמונות כלבים, תעודות זהות, טפסים חתומים וסרטונים. לדוגמה S3 Compatible / Azure Blob / MinIO לפי תשתית לביא. |
| Queue / Workers | Redis + Celery/RQ או חלופה דומה להרצת משימות אסינכרוניות: שליחת מיילים, Follow-up לרשויות, עיבוד תמונות, סיכומי שיחות. |
| AI Agents | שכבת Orchestration שמחוברת לידע העסקי, טפסים, CRM, רשימת כלבים וכללי הסלמה. מומלץ לבנות כלים מוגבלים ולא לתת לסוכן גישה חופשית בלתי מבוקרת. |
| WhatsApp | WhatsApp Business API דרך ספק מאושר או חיבור Meta, כולל Templates, Opt-in, Webhooks וניהול תבניות שיחה. |
| Payments | אינטגרציה לספק סליקה ישראלי שייבחר, תמיכה בתשלום חד פעמי, מנוי חודשי, קישור תשלום והשלמת יתרה. |
| Email | SMTP/API לשליחת מיילים לרשויות עם קבצים מצורפים, תבניות, תיעוד מלא ומעקב סטטוס. |
| Monitoring | לוגים, התראות שגיאה, Audit Trail, Dashboards למצב תורים ואוטומציות. |

8.3 שילוב עם Monday, Make והאתר הקיים

בשלב המעבר, המערכת יכולה להמשיך להזין נתונים למאנדיי כדי לא לשבור תהליכים קיימים. עם זאת, מומלץ לא להפוך את מאנדיי למקור האמת העתידי. מקור האמת יהיה הדאטהבייס של האפליקציה, ומאנדיי ישמש כגשר, תצוגה זמנית או יעד סנכרון בלבד.

| מערכת קיימת | תפקיד בשלב ראשון | תפקיד עתידי מומלץ |
| --- | --- | --- |
| WordPress Website | מקור תנועה, דפי נחיתה, שילוב קטלוג וטפסים חדשים. | ממשק שיווקי בלבד; הלוגיקה העסקית באפליקציה. |
| Monday CRM | סנכרון נתונים נבחרים כדי לשמור רציפות תפעולית. | ירידה הדרגתית בתלות; מעבר לבק אופיס העצמאי. |
| Make | אוטומציות קיימות שלא משתלם להחליף מיד. | החלפה הדרגתית במנוע אוטומציות פנימי יציב, מתועד וניתן לניטור. |

9. מודל נתונים ראשוני

| ישות | שדות מרכזיים |
| --- | --- |
| Person / Contact | שם, טלפון, מייל, כתובת, יישוב, רשות מקומית, תפקיד בתהליך: מוסר/מאמץ/איש קשר. |
| Dog | שם, שבב, גיל, גזע, מין, משקל, סטטוס עיקור/סירוס, חיסונים, אופי, רמת אנרגיה, התאמה לילדים/כלבים, תמונות, מיקום נוכחי. |
| Surrender Case | מסלול שירות, תאריך פתיחה, מוסר, כלב, סטטוס, מקור ליד, עובד מטפל, סיבת מסירה, רמת דחיפות. |
| Adoption Application | מאמץ, העדפות, שאלון התאמה, כלבים רלוונטיים, סטטוס, תיאום ביקור, החלטה. |
| Ownership Transfer | כלב, מוסר, מקבל, רשות מוסר, רשות מקבל, מסמכים, תאריך שליחה, תאריך Follow-up, אישור קליטה. |
| Authority | שם רשות, יישובים משויכים, וטרינר רשותי, מייל, טלפון, כתובת, תבנית מייל, הערות תפעוליות. |
| Document | סוג מסמך, בעלים, תיק קשור, קובץ, סטטוס חתימה, תאריך העלאה, הרשאות צפייה. |
| Payment / Subscription | לקוח, מסלול, סכום, תדירות, תאריך חיוב, סטטוס, יתרה להשלמה, קישור לעסקה. |
| Communication Log | ערוץ, נמען, תוכן/תקציר, זמן שליחה, סטטוס, שיחה קשורה, סוכן/עובד. |
| Task | סוג משימה, בעלים, תאריך יעד, סטטוס, תיק קשור, עדיפות, תוצאה. |

10. סטטוסים מוצעים

10.1 סטטוס תיק מסירה

Lead חדש

בשיחת סוכן

ממתין לפרטים חסרים

ממתין לשיחת נציג

ממתין לתשלום

שירות מסירה מהבית פעיל

ממתין לקליטה בפנסיון

נקלט בפנסיון

מוצג לאימוץ

בתהליך מול מאמץ

העברת בעלות בטיפול

אומץ - ממתין לאישור רשות

אומץ - אושר וסגור

בוטל / נסגר ידנית

10.2 סטטוס העברת בעלות

נוצרה העברת בעלות

ממתין לחתימת מוסר

ממתין לחתימת מקבל

ממתין לצילום ת.ז מוסר

ממתין לצילום ת.ז מקבל

ממתין לתמונה עם הכלב

מוכן לשליחה לרשויות

נשלח לרשות המוסר

נשלח לרשות המקבל

תזכורת ראשונה נשלחה

דורש טיפול עובד

אישור התקבל

נסגר

11. אינטגרציות

| אינטגרציה | שימוש | הערות |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp Business API | שיחות סוכן, תזכורות, הודעות למוסרים/מאמצים, קישורי טפסים. | יש להקפיד על Opt-in ותבניות מאושרות במידת הצורך. |
| Payment Gateway | תשלום מסירה מלאה, מנוי מסירה מהבית, השלמת יתרה. | ספק ייבחר לפי שיקולי עלות, יכולות מנוי וחשבוניות. |
| Digital Signature Provider | חתימת מוסר ומאמץ על טפסים. | יש לוודא שהרשויות הרלוונטיות מקבלות את הפורמט. |
| Email Service | שליחת טפסים לרשויות ומעקב תכתובות. | חשוב לשמור עותקים, סטטוסי שליחה ותגובות. |
| Monday API | סנכרון מעבר עם לוחות קיימים. | לא מומלץ כמקור אמת ארוך טווח. |
| WordPress | הטמעת דפים, טפסים וקטלוג אימוץ באתר הקיים. | רצוי להימנע מלוגיקה עסקית בתוך WordPress. |
| Store / WooCommerce אם קיים | הצעות מזון, קופונים, סל אימוץ, המשך רכישה. | ייכנס לשלב עתידי או תת-שלב נפרד. |

12. אבטחת מידע, פרטיות ורגולציה

המערכת תטפל במידע אישי רגיש יחסית: פרטי מוסרים ומאמצים, צילומי תעודות זהות, תמונות אנשים עם הכלב, מסמכים חתומים, כתובות, תשלומים ושיחות וואטסאפ. לכן נדרש לתכנן מראש אבטחת מידע, פרטיות והרשאות ולא להוסיף אותן בדיעבד.

הצגת הודעת יידוע והסכמה בכל טופס, כולל מטרת האיסוף, שימוש במידע, למי המידע נמסר ודרכי יצירת קשר.

צמצום מידע: לאסוף רק מה שנדרש לתהליך. בצילומי ת.ז יש לבדוק אפשרות לטשטוש/מיסוך פרטים שאינם נדרשים.

הרשאות לפי תפקידים: לא כל עובד צריך לראות צילומי ת.ז או מסמכים רגישים.

שמירת קבצים מאובטחת, לא כתיקיות פתוחות או קישורים ציבוריים.

Audit Trail: מי צפה, מי הוריד, מי שלח לרשות, מי שינה סטטוס.

מדיניות Retention: כמה זמן שומרים תעודות זהות, טפסים ותמונות לאחר סיום התהליך.

גיבויים, הצפנה, ניטור שגיאות ויכולת מחיקה/אנונימיזציה לפי מדיניות שתוגדר.

הערת רגולציה: לפי מידע ממשלתי, בעת העברת בעלות על כלב שני הצדדים צריכים למלא ולחתום על מסמך העברת בעלות ולצרף צילומי תעודות זהות. כמו כן, המוסר נדרש לפנות לשירות הווטרינרי המקומי והמקבל נדרש להסדיר רישיון/רישום מול השירות הווטרינרי הרלוונטי. יש לאמת בנפרד מול הרשויות את נוסח הטופס, אופן הקבלה של חתימה דיגיטלית והדרך הנכונה לוודא קליטה בפועל במאגר.

הערת פרטיות: הרשות להגנת הפרטיות מתייחסת למספר תעודת זהות ולצילום תעודת זהות כמידע מוגן, וממליצה להימנע מדרישת צילום מלא של תעודת זהות למעט מקרים שבהם הדבר נחוץ. לכן יש לכלול במסמך המשפטי ובמערכת מנגנוני צמצום, יידוע, הרשאות ושמירה מאובטחת.

13. שלבי ביצוע וגבולות Scope

13.1 שלב 0 - אפיון מפורט וסגירת החלטות

מיפוי תהליך עבודה מדויק עם מאור ועובדי שדות.

איסוף דוגמאות טפסים קיימים להעברת בעלות.

מיפוי רשויות וטרינריות ופרטי קשר ראשוניים.

החלטה לגבי ספק וואטסאפ, ספק סליקה וספק חתימות.

החלטה לגבי עומק הסנכרון מול Monday בשלב המעבר.

כתיבת מסמך UI/UX למסכים, טפסים, קטלוג, בק אופיס וסטטוסים.

13.2 שלב 1 - MVP למסירה ואימוץ

Backend Python + PostgreSQL + מודל נתונים בסיסי.

Backoffice ראשוני: לידים, כלבים, מוסרים, מאמצים, משימות והעברת בעלות.

טפסים דיגיטליים למוסר ולמאמץ, כולל QR וקישורים ייעודיים.

קטלוג כלבים לאימוץ באתר עם פרופיל כלב.

סוכן וואטסאפ בסיסי למסירה ואימוץ עם Hand-off לעובד.

תשתית מסמכים: העלאת ת.ז, תמונה עם כלב, טפסים חתומים.

תבניות מייל לרשויות ומעקב סטטוס העברת בעלות.

אינטגרציית תשלום בסיסית או קישורי תשלום, לפי ספק שייבחר.

13.3 שלב 2 - אוטומציה מתקדמת והקשחה

מנוע אוטומציות מלא: תזכורות, SLA, Follow-up לרשויות, משימות עובדים והתראות.

הרחבת סוכן וואטסאפ: התאמת כלבים למאמצים, הודעות למתעניינים בעבר, איסוף סרטונים לאחר אימוץ.

דשבורדים ודוחות: כמה כלבים בתהליך, זמני טיפול, אימוצים, הכנסות, לידים לפי מקור.

שיפור פרטיות, הרשאות ולוגים.

סנכרון מסודר עם Monday או מעבר הדרגתי ממנו.

13.4 מחוץ ל-Scope של השלב הנוכחי

מערכת מלאה לפנסיון חופשות, Check-in, אישורי הזמנה וסרטון יומי - יוגדר כפרויקט המשך.

ניהול מלא של חנות דיגיטלית, דפי מוצר, קופונים ומעקב משלוחים - יוגדר כתת-מערכת נפרדת.

סוכן חשבונאות לחשבוניות, ספקים, מע״מ ושליחה לרו״ח - פרויקט נפרד עם דרישות אבטחה ובקרה חשבונאית.

סוכן משפטי להכנת מכתבי התראה ותביעות דיבה - מחוץ ל-Scope ומחייב בדיקת עו״ד, פרטיות, אחריות מקצועית והגדרות שימוש נפרדות.

אישור אוטומטי מול מאגר השבבים הארצי, אם אין API רשמי ונגיש לכך. בשלב ראשון המערכת תנהל מעקב, שליחה ואישורי קליטה ככל שמתקבלים.

14. Backlog עתידי מתוך הערות מאור

להלן נושאים שעלו בהערות מאור ואינם חלק מליבת שלב המסירה והאימוץ, אך נכון לשמור כ-Backlog מוצרי להמשך הדרך:

| נושא | תיאור עתידי | הערת Scope |
| --- | --- | --- |
| סוכן חכם לפנסיון חופשות | ליווי לקוח עד הזמנה, אישור הזמנה, תזכורות במהלך חופשה, קישור לסרטון יומי, הודעות לאחר החופשה לרכישת מזון. | פרויקט המשך. ניתן להשתמש באותה תשתית וואטסאפ, CRM ואוטומציות. |
| תיקון כשל Check-in במאנדיי | קליטת צ׳ק אין ואישור הזמנה שלא נשלח כיום. | ניתן לבצע כטיפול נקודתי או במסגרת מערכת הפנסיון העתידית. |
| הודעות ללקוחות עבר | שליחת הודעות ללקוחות עבר, מאמצים ומתעניינים לפי סגמנטים. | נדרש ניהול Opt-in, הסרות ותדירות הודעות. |
| חנות מזון וכלבים | התאמת דפי מוצר, קופונים, רכישה באתר, שליחת הזמנה לחנות הרלוונטית ומעקב עד אישור משלוח. | מודול Commerce/Operations נפרד. |
| חשבונאות וספקים | קליטת חשבוניות מוואטסאפ, שיוך לסניף/ספק, זיהוי כפילויות, שאלות על הוצאות, מע״מ ומס, שליחה לרו״ח. | פרויקט נפרד הדורש בקרות, הרשאות והגדרה חשבונאית. |
| סוכן משפטי לדיבה | ארגון חומרים מפוסטים, תגובות, פרוטוקולים ותביעות קיימות; הכנת טיוטות לעו״ד. | מחוץ ל-Scope. דורש אפיון משפטי, עו״ד, פרטיות ואחריות מקצועית. |

15. סיכום

הכיוון הנכון הוא לבנות לפנסיון בשדות מערכת מוצרית עצמאית, ולא עוד שכבת Make/Monday שמחברת טפסים. מסירת ואימוץ כלבים הם פיצ׳ר ראשון, אבל הם דורשים תשתית רצינית: CRM, דאטהבייס, תהליכי סטטוס, מסמכים, תשלומים, וואטסאפ, סוכני AI, תזכורות, הרשאות ומעקב מול רשויות.

המערכת תאפשר למאור להציע שירות חדשני ודיסקרטי למוסרי כלבים, להקל על מאמצים, להגדיל הכנסות, לחבר את עולם האימוץ לחנות ולשירותי הפנסיון, ולבנות לאורך זמן מערכת ניהול עסקית מלאה שמתאימה לאופי הפעילות של שדות.

נספח: מקורות רגולטוריים לבדיקה

משרד החקלאות וביטחון המזון - העברת בעלות על כלב: https://www.gov.il/he/pages/moag-pro-125

משרד החקלאות וביטחון המזון - המאגר הארצי לרישום כלבים וחובת שיבוב: https://www.gov.il/he/pages/national-database-for-dog-registration-and-obligation-to-subscribe-general-information

משרד החקלאות וביטחון המזון - דיווח למאגר רישום כלבים ארצי: https://www.gov.il/he/service/reporting-national-dog-registry

הרשות להגנת הפרטיות - איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודת זהות: https://www.gov.il/he/pages/id_collecting